АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДКУРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТЕРЕНЬГУЛЬСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2024 			     		                                             	      	                              № 111

с. Подкуровка

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» от 08.10.2024г. №90 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом реализации»,  Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение».

2. Экономисту администрации муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» предусмотреть в бюджете муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» финансовые средства на реализацию настоящей программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник поселения».

Глава администрации

муниципального образования

«Подкуровское сельское поселение»				      А.Р.Измайлов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Подкуровское сельское поселение»

№ 111 от  01.11.2024г.

Муниципальная программа

«Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»

1. Оценка текущего состояния сферы благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»

Благоустройство территории поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

На территории поселения расположено 8 населенных пунктов, где проживает 2834 чел. На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, зеленые насаждения, места массового пребывания людей, малые архитектурные формы, парки, скверы, тротуары.

В населенных пунктах поселения обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Существующие финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Низкий уровень благоустройства отдельных населенных пунктов и состояние инфраструктуры на территории поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»

Концепция стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала поселения.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения городского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы

с национальными целями развития Российской Федерации,

стратегическими приоритетами, целями и показателями

соответствующей государственной программы

Ульяновской области

Муниципальная программа взаимосвязана с показателями  государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 30 ноября 2023г. N32/644-П, государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 №32/628П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области».

4. Описание задач, осуществляемых в сфере благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение», и способы их эффективного решения

4.1. Основными задачами в сфере благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» являются:

- комплексное решение проблемы благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»;

- повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»;

- повышение эффективности использования бюджетного финансирования по данному направлению;

- повышение уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории поселения;

- устойчивое и эффективное функционирование объектов благоустройства и инфраструктуры, расположенных на территории поселения.

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации структурных элементов муниципальной программы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»

| Куратор муниципальной программы | Глава администрации муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | отсутствуют |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, повышение уровня комфортности проживания и повышение эффективности использования бюджетного финансирования по данному направлению |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |
| Показатели муниципальной программы | - реализация проектов по благоустройству общественных пространств на территории поселения; - реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет – 8 508,43 тыс. руб., в том числе: 2025 г. – 3 218,0 тыс. руб., 2026 г. – 3 262,83 тыс. руб., 2027 г. – 872,6 тыс. руб., 2028 г. – 335,0 тыс. руб., 2029 г. – 385,0 тыс. руб., 2030 г. – 435,0 тыс. руб. |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации/государственными программами Ульяновской области | Муниципальная программа связана с показателями государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» и государственной программой Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» |

Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение значений показателя | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на территории поселения | МП | + | ед. | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» |  |
| 2 | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | МП | + | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» |  |

Примечание. МП - муниципальная программа.

Приложение N 2

к муниципальной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Благоустройство сельских территорий», не входящего в состав национального проекта |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» |  |  |
| 1.1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий) | Благоустройство территорий общего пользования поселения | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на территории поселения |
| 2 | Региональный приоритетный проект "Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проектов развития муниципальных образований, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в целях софинансирования расходных обязательств | Повышение уровня комфортности проживания населения, благоустройство и содержание территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан |

Приложение N 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» |  | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 78 0 00 00000 | 8508,43 | 3218,0 | 3262,83 | 872,6 | 335,0 | 385,0 | 435,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета МО |  | 1945,83 | 235,0 | 279,83 | 276,0 | 335,0 | 385,0 | 435,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 6562,6 | 2983,0 | 2983,0 | 596,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Благоустройство сельских территорий», не входящего в состав национального проекта» | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 78 2 01 00000 | 6703,43 | 2983,0 | 3012,83 | 602,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета МО |  | 140,83 | 0,0 | 29,83 | 6,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 6562,6 | 2983,0 | 2983,0 | 596,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий) | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 78 2 01 L5769 | 6703,43 | 2983,0 | 3012,83 | 602,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета МО |  | 140,83 | 0,0 | 29,83 | 6,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 6562,6 | 2983,0 | 2983,0 | 596,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Региональный приоритетный проект "Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области" | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 78 3 02 00000 | 1805,0 | 235,0 | 250,0 | 270,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета МО |  | 1805,0 | 235,0 | 250,0 | 270,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проектов развития муниципальных образований, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в целях софинансирования расходных обязательств | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 78 3 02 S0420 | 1805,0 | 235,0 | 250,0 | 270,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета МО |  | 1805,0 | 235,0 | 250,0 | 270,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к муниципальной программе

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  | По состоянию на последнее число года (указывается год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель МП Комплексное решение проблем благоустройства, повышение уровня комфортности проживания и повышение эффективности использования бюджетного финансирования по данному направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год реализации |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на территории поселения | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Год реализации |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на территории поселения | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Год реализации |  |  |  | 2027г. |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на территории поселения | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Год реализации |  |  |  | 2028г. |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на территории поселения | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Год реализации |  |  |  | 2029г. |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на территории поселения | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Год реализации |  |  |  | 2030г. |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на территории поселения | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |